|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Macintosh HD:Users:fadwamazouz:Desktop:Système documentaire ISO 17025: LACQ:LACQ système documentaire Chp4 pour approbation:LACQ-logo (5).jpg | **Compte Rendu de Réunion** | Référence: LAB03F169 |
| Révision : Va |
| Date d'application : 24/12/18 |

|  |
| --- |
| **Objectif de la réunion :**  Consolider la phase 1 du projet App « SI-LACQ » |
| **Date & heure : 21/01/2022 (10h30 – 12h30)**  **Lieu : Grande salle de réunion EVM -Meknès** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Liste des présents** | **Fonction** |
| Animateur de la réunion : Faiçal ROUISSI | Responsable Infrastructure IT Groupe |
| Fatine LABIAD | Directrice QHSE Groupe |
| Asmaa BEN HIDA | Responsable Laboratoire |
| Fadwa MAZOUZ | Responsable Contrôle Qualité |
| Fatima ZARROUKI | Préparateur Laboratoire |
| Mohamed EL ABIDI | Automaticien |
| Oussama EL MOUASSAOUI | Stagiaire développement |
| Amal EL Kabousse | Stagiaire développement |

|  |
| --- |
| **Ordre du jour** |
| Présentation de l’état d’avancement de l’application par Faiçal  ROUISSI;   * Présentation de l’interface données client qui a été alimentée par Fatima  Zarrouki ; * Montrer les étapes d’utilisation des différents icônes depuis l’identifiant jusqu’à validation/ rejet de la commande ;   Création d’un espace d’échange des info/ besoins/ attentes avec les parties prenantes du projet. |
| **Actions planning** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Responsable** | **Date de réalisation** |
| La mise a jour de l application a deux cotée (back-end et front-end) pour garantir une bonne utilisation | Équipe IT | **21/01/2022** |
| Généralisation de la rechere dans tous les champs de la application | Équipe IT | **21/01/2022** |
| Si Ok pour la nouvelle interface de la partie commande (coloration des statuts du commande validée, encours, rejette) | Équipe IT | **21/01/2022** |
| Changer l emplacement de insertion de lieu de la commande | Équipe IT | **21/01/2022** |
| Si ok pour les notification et envoie des emails | Équipe IT | **21/01/2022** |
| Génération des rapport | Équipe IT | **21/01/2022** |
| Résolution du bocage de l'application | Équipe IT | **21/01/2022** |